关于2026年度HIS系统运维服务的技术需求说明书

一、 项目背景

我院现有的医院信息管理系统、电子病历系统等(系统清单详见附件：系统清单)是支撑全院门诊、住院、收费、药品、物资及财务核算等核心业务平稳运行的基础信息系统，其稳定性、安全性与高效性直接关系到医疗工作的正常秩序、医务人员的办公效率及患者的就医体验。

为保障HIS系统在2026年度能够持续、稳定、安全、高效地运行，并能及时响应业务变化与政策调整，特制定本技术需求说明书，旨在聘请有资质的专业技术公司（以下简称“乙方”）提供专业、及时的运维服务。

二、 服务目标

- 高可用性保障：确保HIS系统全年整体可用性不低于99.9%，核心业务模块（挂号、收费、医嘱、药房）可用性不低于99.95%。

- 快速响应与解决：建立分级响应机制，对不同程度的事件与请求提供明确、及时的解决方案，最大限度减少系统中断对业务的影响。

- 安全性保障：及时应对系统漏洞、病毒威胁，确保系统与数据安全，符合国家网络安全等级保护2.0标准。

- 业务连续性：确保系统在应对医保政策变更、医院业务流程优化等需求时，能得到快速的技术支持与实现。

- 数据准确性：保障统计报表、核心业务数据的准确性与一致性，为医院管理决策提供可靠依据。

三、 详细服务内容与要求

1. 热线支持与远程服务

- 服务窗口：提供7x24小时不间断热线电话、即时通讯工具（如微信/钉钉群）支持。

- 响应范围：解答用户操作疑问，处理因操作不当引起的简单问题，并进行初步故障诊断。

- 远程处理：对于可通过远程方式解决的软件故障、配置问题等，需提供远程桌面支持。

2. 现场应急响应服务

- 适用范围：针对系统崩溃、性能严重下降、大规模数据错误、核心功能无法使用等紧急重大故障。

- 服务承诺：乙方在接到现场支持请求后，高级工程师应在4小时内响应，并根据故障等级承诺到达现场：

  - P1级（致命故障）：系统瘫痪或核心业务中断，需在6小时内到达现场。

  - P2级（严重故障）：系统性能严重下降或部分核心功能失效，需在12小时内到达现场。

3. 驻场工程师服务

- 人员要求：指定一名具备至少2年以上HIS系统运维经验的工程师负责对接我院信息科指定负责人。

- 职责范围：

  - 处理日常的程序BUG分析与修复。

  - 在院方授权与监督下，执行确因系统原因导致的数据修正操作，并出具操作记录报告。

  - 负责HIS系统与第三方系统（如LIS、PACS、医保接口）的日常联调与问题排查。

  - 协助信息科进行用户权限管理、简单报表配置、基础数据维护等工作。

  - 每季度进行系统巡检，并提交巡检报告。

4. 系统维护与数据服务

- 数据核对与修正：

  - 定期（如每月）核对关键统计报表（如收入报表、药品进销存报表）的数据准确性。

  - 对于核对中发现的数据差异，需分析根本原因，提出解决方案，并在院方确认后执行修正。

- 数据备份支持：协助院方定期检查数据库备份任务的执行情况，确保备份的有效性；在发生数据丢失时，提供数据恢复所需要系统的支持工作。

5. 适应性调整支持

- 医保政策变更：针对国家或地方医保政策的调整，乙方需提供及时、免费的技术支持，包括：接口调整、程序修改、测试与上线支持，确保系统在政策生效前完成适应性改造。

- 其他政策与流程变更：响应医院因内部管理、财务制度或其他政策变化提出的合理系统优化与改造需求，提供评估与实现方案。以经过信息管理科签字确认的需求修改为准，维护期内完成不少于150个。

四、 服务级别协议（SLA）

| 服务请求级别 | 定义描述 | 响应时间 | 解决时间目标 | 升级机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-紧急 | 系统完全无法使用或核心业务大面积中断 | ≤15分钟 | 4小时内提出应急方案，8小时内解决 | 立即上报双方项目经理及院方信息科负责人 |
| P2-高 | 系统主要功能受限，严重影响部分业务 | ≤30分钟 | 24小时内解决 | 上报双方技术负责人 |
| P3-中 | 系统功能性问题，但不影响核心业务运行 | ≤2小时 | 3个工作日内解决 | 由驻场工程师跟进 |
| P4-低 | 咨询类、优化类问题 | ≤4小时 | 5个工作日内回复 | 常规处理 |

注：响应时间指从院方提出服务请求到乙方工程师开始介入处理的时间。解决时间指从提出请求到问题被解决或找到有效规避方案的时间。

五、 服务交付物

- 季度报告：服务总结报告，包含事件统计、SLA达成率、问题趋势分析、工作内容总结及下阶段计划。

- 专项报告：重大故障的根因分析报告；数据核对与修正报告；系统漏洞评估与补丁更新报告。

- 年度总结报告：对整个服务年度的全面总结与评估。

六、与自治区医保影像云平台接口对接

1.根据《自治区医保局关于加快推进全区云胶片集中带量采购项目建设实施工作的通知》文件要求，及贯彻落实国家医保局《关于进一步做好医保影像云试点工作的通知》等要求，建立检查价格互通共享机制，实现影像检查数据智能、高效、融合、经济的存储和传输，全面提供云胶片服务，实现检查结果跨机构调研，构建“全国一张网”的云胶片服务体系。

2.遵循《自治区医保局关于加快推进全区云胶片集中带量采购项目建设实施工作的通知》文件，文件要求中《医保影像云检查调阅接口对接技术方式》、《医保影像云数据采集接口对接技术方案》若有最新版，以发布的最新技术规范为准。

信息科

2025年 11 月 20 日

附件：系统清单

| 1 门户管理系统 2 管理员维护系统 3 一卡通管理系统 4 出入院收费结算信息管理系统 5 中西药库管理系统 6 门急诊药房管理系统 7 病区药房管理系统 8 门急诊输液管理系统 9 病区护士工作站系统 10 住院医生工作站 11 住院电子病历系统 12 临床路径管理系统 13 护理电子病历 14 门诊医生工作站 15 门诊电子病历 16 门急诊应急管理系统 17 病案管理系统 18 病历质控系统 19 处方点评系统 20 医院感染管理系统 21 抗菌药物管理系统 22 健康体检管理系统 23 物资库房管理系统 | 24 供应室管理系统 25 不良事件上报系统 26 手术麻醉管理系统(计费) 27 全院综合查询系统(院长查询) 28 全院预约管理平台(含门诊排队叫号、分诊等全预约管理系统) 29 多媒体触摸屏轴助系统(导医查询) 30 检验管理系统（不含新增仪器） 31 血库管理系统 32 玉林金保接口 33 检验自助报告管理系统 34 新农合接口 35 财务接口(大型票据和凭证) 36 合理用药接口(医生、病房) 37 一西卫生厅上报接口(门诊人次、出入院人次、病历) | 38 移动服务平台接口39 中药颗粒调剂接口 40 自动包药机接口 41 药库电子货架接口 42 全院排班系统 43 医保接口、院感接口、移动服务平台接口 (微信接口)、心电图接口、互联互通接口 44 BS端电子病历归档系统 45 电子票据 46 血库接口 47 DRG接口 48 流感监测 49 移动医保支付接口 50 医保处方流转接口 |
| --- | --- | --- |